Projekt zaliczeniowy - Inżynieria Oprogramowania

Skład zespołu projektowego:

- Marcel Gładysz - team leader

- Adam Nowak

- Krzysztof Wiewióra

Temat projektu: Szkoła korepetycji

Repozytorium GitHub: https://github.com/okmarcel/MyTutorApp

Tablica kanban (GitHub Projects): https://github.com/users/okmarcel/projects/2

Wizja Aplikacji

Jak nazywa się produkt?

MyTutor

Jakiej kategorii/klasy jest to produkt?

Jest to aplikacja webowa dostępna na urządzeniach desktopowych oraz mobilnych.

Dla kogo jest przeznaczony?

Produkt kierowany jest do trzech grup odbiorców: administratorów szkoły korepetycji, korepetytorów oraz kursantów.

Jakie potrzeby zaspokaja?

W przypadku administratorów szkoły potrzebę sprawnego organizowania pracy: zapisywania kursantów, tworzenia grup zajęciowych, przydzielania korepetytorów do grup oraz układania i modyfikowania planów zajęć. System eliminuje konieczność ręcznego prowadzenia arkuszy i telefonicznego informowania uczestników o zmianach. W przypadku korepetytorów - zapewnia dostęp do aktualnego harmonogramu i listy uczestników zajęć. W przypadku kursantów - umożliwia wygodny podgląd terminów zajęć, historii uczestnictwa oraz natychmiastowe otrzymywanie powiadomień o wszelkich zmianach w grafiku.

Jakie możliwości wykorzystuje?

Każdy ma komputer lub smartfona i dostęp do internetu. Powiadomienia push oraz SMS są powszechnie akceptowanym kanałem komunikacji.

Jakie korzyści przynosi, za które klient zechce zapłacić?

Oszczędność czasu dla administratorów dzięki automatyzacji zapisów, tworzenia grup i generowania harmonogramów. Redukcja błędów organizacyjnych (nakładające się terminy, nieprzypisani korepetytorzy). Natychmiastowe informowanie kursantów o zmianach w harmonogramie, co zmniejsza liczbę nieporozumień. System zapewnia szkole profesjonalny wizerunek oraz możliwość łatwego skalowania oferty przy wzroście liczby kursantów.

Jakie są alternatywy?

Utrzymanie stanu obecnego (tj. prowadzenie papierowych dzienników, ręczne układanie grafiku, informowanie korepetytorów i kursantów o zmianach telefonicznie lub przez SMS-y pisane ręcznie) lub korzystanie z ogólnych narzędzi jak arkusze Google i kalendarze współdzielone, które nie posiadają dedykowanych funkcji zapisów i zarządzania grupami oraz ograniczenia powiadomień, a także wymagają ręcznego utrzymywania spójności danych.

Zakres usług – co realizujemy, a czego nie realizujemy

Realizujemy (w ramach projektu):

- Zarządzanie kursantami (CRUD)

- Zarządzanie grupami zajęciowymi

- Przypisywanie korepetytorów do grup

- Tworzenie i modyfikacja harmonogramu z wykrywaniem konfliktów

- Powiadomienia (e-mail / SMS / push) o zmianach

- Samodzielne zapisy i rezygnacje kursantów

- Podgląd harmonogramu dla korepetytora i kursanta

Czego nie realizujemy:

- Integracji z zewnętrznymi systemami płatności

- Zaawansowanej analityki ani raportów biznesowych

- Modułu czatu / komunikatora między użytkownikami

- Aplikacji mobilnej natywnej

Architektura logiczna systemu

System zbudowany jest w architekturze trójwarstwowej (prezentacja - logika - dane), działającej w środowisku webowym.

Główne elementy składowe:

- Frontend: Interfejs użytkownika (logowanie, dashboard, harmonogram, formularze)

- Backend: Logika biznesowa (zarządzanie użytkownikami, grupami, harmonogramem, konfliktami, powiadomieniami)

- Baza danych (PostgreSQL): Przechowywanie danych (użytkownicy, grupy, zajęcia, zapisy, powiadomienia)

- Serwis powiadomień: Wysyłka e-mail i/lub SMS (API zewnętrzne)

1. Metody zbierania wymagań

W celu określenia wymagań dotyczących systemu przeprowadzono analizę potrzeb użytkowników z wykorzystaniem następujących metod:

1.1. Wywiad z klientem

Przeprowadzono wywiad z właścicielem szkoły korepetycji (administratorem systemu).

Zidentyfikowane problemy:

- trudności w zarządzaniu dużą liczbą kursantów

- ręczne tworzenie harmonogramów zajęć

- brak kontroli konfliktów terminów

- czasochłonne informowanie o zmianach (telefon, SMS)

- brak scentralizowanego systemu przechowywania danych

1.2. Ankieta wśród użytkowników

Ankietę skierowano do korepetytorów oraz kursantów.

Link do ankiety: https://forms.gle/Zv8D8YiZLeFgdDLw9

Najważniejsze wnioski:

- użytkownicy chcą prostego i przejrzystego systemu

- kluczowa funkcja: dostęp do aktualnego harmonogramu

- duże znaczenie mają powiadomienia o zmianach

- preferowany dostęp przez przeglądarkę (telefon/komputer)

1.3 Analiza podobnych rozwiązań

Przeprowadzono analizę dostępnych narzędzi wspierających organizację zajęć, takich jak:

- kalendarze online (np. Google Calendar)

- arkusze kalkulacyjne (Excel, Google Sheets)

- proste systemy rezerwacji i platformy edukacyjne

Wnioski:

- brak dedykowanych funkcji dla szkół korepetycji (np. zarządzanie grupami)

- konieczność ręcznego utrzymywania spójności danych

- ograniczone możliwości automatyzacji powiadomień

- brak kontroli konfliktów w harmonogramie

2. Podział wymagań na epiki

Epik 1 – Zarządzanie użytkownikami

US1 – Dodawanie kursantów

Jako administrator / korepetytor

chcę dodawać kursantów

aby prowadzić bazę uczestników zajęć

US2 – Edycja danych kursantów

Jako administrator / korepetytor

chcę edytować dane kursantów

aby przechowywać aktualne informacje.

Epik 2 – Zarządzanie grupami

US3 – Tworzenie grup zajęciowych

Jako administrator / korepetytor
chcę tworzyć grupy zajęciowe
aby organizować kursantów według poziomu i tematu

US4 – Przypisywanie kursantów

Jako administrator / korepetytor

chcę przypisywać kursantów do grup

aby mogli uczestniczyć w odpowiednich zajęciach

US5 – Przypisywanie korepetytorów
Jako administrator
chcę przypisywać korepetytorów do grup
aby zapewnić prowadzenie zajęć

Epik 3 – Harmonogram

US6 – Tworzenie harmonogramu
Jako administrator / korepetytor
chcę tworzyć harmonogram zajęć
aby efektywnie organizować pracę szkoły

US7– Modyfikacja harmonogramu

Jako administrator / korepetytor

chcę modyfikować harmonogram

aby reagować na zmiany organizacyjne

US8 – Wykrywanie konfliktów

Jako administrator / korepetytor
chcę wykrywać konflikty terminów
aby uniknąć nakładających się zajęć

Epik 4 – Powiadomienia

US9 – Powiadamianie użytkowników
Jako administrator / korepetytor
chcę wysyłać powiadomienia o zmianach
aby użytkownicy byli na bieżąco

US10 – Otrzymywanie powiadomień

Jako kursant

chcę otrzymywać powiadomienia o zmianach

aby nie przegapić zajęć

Epik 5 – Zapisy na zajęcia

US11 – Zapisy na zajęcia

Jako kursant

chcę samodzielnie zapisywać się na zajęcia

aby uczestniczyć w interesujących mnie kursach

US12 – Rezygnacja z zajęć

Jako kursant

chcę wypisać się z danych zajęć

aby zrezygnować z dalszej nauki

Epik 6 – Dostęp do danych

US13 – Podgląd harmonogramu (korepetytor)
Jako korepetytor
chcę widzieć swój grafik zajęć
aby wiedzieć kiedy prowadzę zajęcia

US14 – Lista uczestników
Jako korepetytor
chcę mieć dostęp do listy kursantów
aby lepiej przygotować się do zajęć

US13 – Podgląd harmonogramu (kursant)

Jako kursant

chcę widzieć swój harmonogram

aby znać terminy spotkań

US14 – Historia uczestnictwa

Jako kursant

chcę mieć dostęp do historii zajęć

aby śledzić swoją aktywność

3. Kryteria akceptacji (wybrane historyjki)

3.1 Funkcjonalne

US1 – Dodawanie kursantów
Kryteria akceptacji:
System umożliwia dodanie nowego kursanta z informacją o imieniu, nazwisku, e-mailu oraz numeru telefonu (wymagane są wszystkie pola danych)
System wyświetla błąd przy podaniu niepełnych lub nieprawidłowych danych

System wyświetla informację przy podaniu powtarzających się pól danych
Przy dodaniu nowego kursanta zapisywany jest on do bazy danych

US2 – Edycja danych kursantów
Kryteria akceptacji:
System umożliwia edycję błędnie wprowadzonych danych kursanta (np. literówka przy nazwisku)
System umożliwia usunięcie danych kursanta, który zrezygnował z uczestnictwa w korepetycjach
Edytowane dane widoczne są na liście kursantów

US3 – Tworzenie grup zajęciowych
Kryteria akceptacji:
System do każdej grupy zajęciowej wymaga podania pola z nazwą, poziomem oraz tematem
System, po stworzeniu nowej grupy, zapisuje ją na liście grup

US6 – Tworzenie harmonogramu
Kryteria akceptacji:
System udostępnia dodanie do harmonogramu zajęć, wymagając podania prawidłowej daty, godziny oraz istniejącej grupy zajęciowej
Nowo utworzone zajęcia dostępne są dla wszystkich kursantów z grupy zajęciowej oraz przypisanego do niej korepetytora

US6 – Tworzenie harmonogramu

Kryteria akceptacji:

Harmonogram prezentowany jest w formie czytelnego widoku graficznego (np. kalendarz tygodniowy/dzienny)

Zajęcia przedstawione są jako bloki czasowe na osi czasu

Bloki zajęć są ułożone chronologicznie

Każdy blok zawiera podstawowe informacje (grupa, prowadzący, godzina)

US6 – Tworzenie harmonogramu

Kryteria akceptacji:

System wspiera planowanie zajęć w sposób ciągły, aktywnie minimalizując nieefektywne przerwy w grafiku korepetytora.

Podczas umawiania nowych zajęć system proponuje godziny, które wypełniają luki w harmonogramie - tak, by ograniczyć długie przerwy między lekcjami.

US7 – Modyfikacja harmonogramu
Kryteria akceptacji:
System umożliwia usunięcie lub zmianę terminu istniejących zajęć w harmonogramie
Historia edycji harmonogramu zapisywana jest przez system, umożliwiając szybkie przywrócenie zajęć sprzed edycji

US8 – Wykrywanie konfliktów

Kryteria akceptacji:

System sprawdza czy korepetytor ma inne zajęcia w tym czasie

System sprawdza czy grupa ma inne zajęcia w tym czasie

W przypadku konfliktu system wyświetla komunikat

System nie pozwala zapisać konfliktu (lub wymaga potwierdzenia)

US10 – Otrzymywanie powiadomień
Kryteria akceptacji:
System wysyła powiadomienie do uczestników kursu, jeśli zostały dodane, usunięte lub zmodyfikowane zajęcia dla grupy, do której należy
System wysyła powiadomienie do kursanta, jeśli został od dodany lub usunięty z grupy zajęciowej

3.2 Niefunkcjonalne

- system powinien być przejrzysty i intuicyjny w obsłudze dla użytkowników

- najważniejsze funkcje (harmonogram, zapisy, powiadomienia) powinny być dostępne w maksymalnie 2–3 kliknięciach

- system powinien działać poprawnie zarówno na komputerze, jak i urządzeniach mobilnych

- czas ładowania głównych widoków (np. harmonogramu) nie powinien przekraczać 2 sekund

- aplikacja powinna być skalowalna horyzontalnie i wertykalnie

- operacje (np. zapis na zajęcia) powinny być realizowane w czasie krótszym niż 1 sekunda

- system powinien być dostępny przez co najmniej 99% czasu

- dane użytkowników nie mogą być utracone w wyniku błędów systemu

- dostęp do danych powinien być ograniczony zgodnie z rolą użytkownika (administrator, korepetytor, kursant) oraz być chroniony przed nieautoryzowanym dostępem

- system powinien wymagać logowania do konta

- system powinien działać w popularnych przeglądarkach (Chrome, Firefox, Edge)